**超市结算系统**

**——里程碑进度计划**

2019年3月：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版 产品范围

3月24日前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；

3月26日前确定产品定位；

4月10日完成需求调查，结束需求报告的撰写；

4月20日完成总体设计，提交总体设计报告；

6月20日系统设计完成；

。