项目章程

* **项目名称**

超市结算系统

* **项目经理**

迟国强

* **项目背景**

21世纪我国的超市产业飞速发展，其经营模式更为复杂，旧的管理体制已经无法适应超市的发展，这就迫切的需要引进新的管理技术。超市的数据和业务越来越庞大，而计算机就是一种高效的管理系统，这就需要我们把超市的管理与计算机结合起来，从而超市管理系统应运而生。依靠现代化的计算机信息处理技术来管理超市，节省了大量的人力物力，改善了员工的工作强度，并且能够快速反映出商品的进，销，存，等状况和各种反馈信息分析，使管理人员快速对市场的变化做出相应的调决策，加快超市管理经营效率 。

* **项目目标**

通过网络传递销售信息可以不受距离的限制，依靠现代化的计算机信息处理技术来管理超市，节省了大量的人力物力，加快超市管理经营效率 。

* **进度**

2019年3月：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版 产品范围

3月24日前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；

3月26日前确定产品定位；

4月10日完成需求调查，结束需求报告的撰写；

4月20日完成总体设计，提交总体设计报告；

6月30日系统设计完成；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**