* 3.31完成需求调查，结束需求报告的撰写；
* 4.13完成总体设计，提交总体设计报告；
* 5.11系统设计完成；
* 5.18 完成系统安装；